**TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**XÂY DỰNG WEB SỬA CHỮA THIẾT BỊ GIA DỤNG TẠI NHÀ HOMECARE**

Nhóm 02 – CNTT

**MEETING REPORT**

*Version 1.1*

***Mentor: Lương Thị Thu Phương***

***Group Members:***

*Nguyễn Thanh Nhật*

*Lê Nhật Phi*

*Trương Thanh Hiếu*

*Da Nang, 03/2021*

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:2/03/2021, Meeting start at 9:15

Meeting Location: Coffee Long, Da Nang City

Approval: 10/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu

Absent: Không

1. **CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Thảo luận về ý tưởng

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Thảo luận về ý tưởng | All team | Cuộc họp tiếp theo hướng dẫn giáo viên |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 30/03/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 10g30 cùng ngày.

**Scrum Mater** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:03/03/2021, Meeting start at 9:00

Meeting Location: Information Technology Office, 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: 03/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Mentor: Lương Thị Thu Phương.

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

1. **CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Thảo luận về ý tưởng
* Xây dựng proposal document.

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Thảo luận và xây dựng proposal document | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 03/03/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 10g15 cùng ngày.

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:4/03/2021, Meeting start at 14:00

Meeting Location: 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: 04/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

1. **CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Thảo luận và đánh giá proposal document

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Thảo luận và đánh giá proposal document | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Lên ý tưởng và vẽ prototype | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận về kĩ thuật | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 04/03/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 16g00 cùng ngày.

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:05/03/2021, Meeting start at 9:15

Meeting Location: Coffee Long, Da Nang City

Approval: 05/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Mentor: Lương Thị Thu Phương.

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

1. **CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Đánh giá proposal document.
* Xây dựng Project Plan document.

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Đánh giá proposal document. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng Project Plan document. | Nhật | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 05/03/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 11g00 cùng ngày.

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date: 06/03/2021, Meeting start at 15:00

Meeting Location: 182 Nguyen Van Linh, Da Nang City

Approval: 06/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

1. **CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Thảo luận và đánh giá project plan document
* Thảo luận ý tưởng product backlog document

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Thảo luận và đánh giá project plan document | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận ý tưởng product backlog document. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 06/03/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 16g30 cùng ngày.

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date: 07/03/2021, Meeting start at 9:00

Meeting Location: Văn phòng khoa, 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: 07/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Mentor: Lương Thị Thu Phương.

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

1. **CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Đánh giá project plan.
* Thảo luận sprint backlog.
* Xây dựng user stories.

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Đánh giá project plan. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa product backlog. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng user stories. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 07/03/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 10g30 cùng ngày.

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:08/03/2021, Meeting start at 8:00

Meeting Location: 182 Nguyen Van Linh, Da Nang City

Approval: 8/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

1. **CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Thảo luận và chỉnh sửa user stories
* Thảo luận sprint backlog

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Thảo luận và chỉnh sửa user stories. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog document. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng sprint backlog document. | Nhật | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 08/03/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 10:30 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:10/03/2021, Meeting start at 8:45

Meeting Location: 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: 10/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Mentor: Lương Thị Thu Phương.

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

1. **CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**
   * Đánh giá product backlog document.
   * Đánh giá user stories document.
   * Thảo luận và chỉnh sửa sprint backlog document.
   * Thảo luận architecture and database design.
2. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Đánh giá product backlog document. | All team & Mentor | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá user stories document. | All team & Mentor | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa sprint backlog document. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận architecture and database design. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 10/03/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 11:30 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date: 12/03/2021, Meeting start at 14:00

Meeting Location: Long Coffee, Da Nang City

Approval: 12/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

* + - 1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

* + - 1. **CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**
* Chỉnh sửa sprint backlog document.
* Xây dựng architecture and database design.
  + - 1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Chỉnh sửa sprint backlog document. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng architecture and database design. | Hiếu,Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 12/03/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 15:30 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date: 14/03/2021, Meeting start at 15:00

Meeting Location: 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: 14/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

1. **CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Thảo luận và chỉnh sửa architecture and database design document.
* Design interface.
* Chuẩn bị Sprint 1.

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Design interface. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa architecture and database design. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 14/03/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 17:00 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date: 16/03/2021 Meeting start at 9:00

Meeting Location: Molly Coffee, 68 Ham Nghi Street, Da Nang City

Approval: 16/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Mentor: Lương Thị Thu Phương.

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Đánh giá sprint backlog document.
  + Đánh giá database design document.
  + Đánh giá architecture document.
  + Thảo luận Sprint 1.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Đánh giá sprint backlog document. | Mentor | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá architecture and database design. | Mentor | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận Sprint 1. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 16/03/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 11:00 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date: 18/03/2021, Meeting start at 9:15

Meeting Location: 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: 18/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Mentor: Lương Thị Thu Phương.

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Xây dựng Sprint 1.
  + Design Sprint 1 interface.
  + Xây dựng prototype.
  + Xây dựng GUI.
  + Xây dựng Test plan document.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Xây dựng Sprint 1. | All Team | Cuộc họp tiếp theo |
| Design Sprint 1 interface. | All Team | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Nhật, Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng Test plan document. | Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 18/03/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 11:30 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date: 24/03/2021, Meeting start at 10:00

Meeting Location: 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: 24/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Thảo luận Test Case.
  + Chỉnh sửa Test plan document.
  + Đánh giá interface.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Chỉnh sửa test plan document. | All Team | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận test case. | Hiếu, Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 24/03/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 11:30 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date: 26/03/2021, Meeting start at 8:00

Meeting Location: 80 Thanh Son Street, Da Nang City

Approval: 26/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Coding “Hiển thị thông tin” function.
  + Design test case.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Design test case. | Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding”Hiển thị thông tin” function. | Hiếu,Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 26/03/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 10:30 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date: 28/03/2021, Meeting start at 9:00

Meeting Location: 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: : 28/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Mentor: Lương Thị Thu Phương.

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Đánh giá Test Case.
  + Đánh giá Test plan document.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Đánh giá Test Case. | All team & mentor | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá test plan document. | Mentor | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 28/03/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 11:00 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:30/03/2021, Meeting start at 9:00

Meeting Location: 182 Nguyen Van Linh Street, Da Nang City

Approval: 30/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Test “Hiển thị thông tin” function.
  + Fix error.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Test “Hiển thị thông tin” function. | Hiếu, Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix error. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 30/03/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 10:30 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:01/04/2021, Meeting start at 8:00

Meeting Location: 80 Thanh Son Street, Da Nang City

Approval: 01/04/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Coding “Video” function.
  + Design test case.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Design test case. | Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding”video” function. | Hiếu,Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 01/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 10:30 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:2/04/2021, Meeting start at 9:30

Meeting Location: 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: 2/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Mentor: Lương Thị Thu Phương.

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Đánh giá Test Case.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Đánh giá Test Case. | All team & mentor | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 3/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 10:00 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date: 04/04/2021, Meeting start at 8:00

Meeting Location: 182 Nguyen Van Linh Street, Da Nang City

Approval: 04/04/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* 1. Test “Video” function.
  2. Fix error.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Test “Video” function. | Hiếu, Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix error. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 04/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 10:00 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:05/04/2021, Meeting start at 8:00

Meeting Location: 80 Thanh Son Street, Da Nang City

Approval: 05/04/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Coding “Nhập tên và Email” function.
  + Design test case.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Design test case. | Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding”Nhập tên và Email” function. | Hiếu,Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 05/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 10:30 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:06/04/2021, Meeting start at 9:00

Meeting Location: 03 Quang Trung Street, Da Nang City

Approval: 06/04/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Test “Nhập tên và Email” function.
  + Fix error.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Test “Nhập tên và Email” function. | Hiếu, Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix error. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 06/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 10:00 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:07/04/2021, Meeting start at 9:10

Meeting Location: 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: 07/04/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Mentor: Lương Thị Thu Phương.

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Đánh giá Sprint 1.
  + To plan for startup Sprint 2.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Đánh giá sprint 1. | All Team & Mentor. | Cuộc họp tiếp theo |
| To plan for startup Sprint 2. | All Team & Mentor. | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 07/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 10:30 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:08/04/2021, Meeting start at 9:30

Meeting Location: 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: 08/04/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Mentor: Lương Thị Thu Phương.

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Xây dựng Sprint 2.
  + Design Sprint 2 interface.
  + Xây dựng prototype.
  + Xây dựng GUI.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Xây dựng Sprint 1. | All Team | Cuộc họp tiếp theo |
| Design Sprint 1 interface. | All Team | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Nhật, Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 08/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 11:00 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:09/04/2021, Meeting start at 10:00

Meeting Location: 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: 09/04/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Thảo luận about Test Case.
  + Chỉnh sửa Test plan document.
  + Đánh giá interface.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Thảo luận about test case. | Hiếu, Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 09/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 11:30 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:10/04/2021, Meeting start at 9:00

Meeting Location: 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: 10/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Mentor: Lương Thị Thu Phương.

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Đánh giá Test Case.
  + Đánh giá interface.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Đánh giá Test Case. | All team & mentor | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface. | Mentor | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 10/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 11:00 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:11/04/2021, Meeting start at 9:30

Meeting Location: 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: 101/03/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Test “Bản đồ” function.
  + Fix error.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Test “Bản đồ” function. | Hiếu, Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix error. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 11/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 10:30 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:12/04/2021, Meeting start at 9:00

Meeting Location: 80 Thanh Son Street, Da Nang City

Approval: 12/04/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Coding “Tìm kiếm” function.
  + Design test case.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Design test case. | Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding”Tìm kiếm” function. | Hiếu,Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 13/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 11:30 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:13/04/2021, Meeting start at 8:30

Meeting Location: 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: 13/04/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Mentor: Lương Thị Thu Phương.

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Đánh giá Test Case.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Đánh giá Test Case. | All team & mentor | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 13/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 9:00 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:14/04/2021, Meeting start at 8:00

Meeting Location: 182 Nguyen Van Linh Street, Da Nang City

Approval: 14/04/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Fix error.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Test “Tìm kiếm” function. | Hiếu, Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix error. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 14/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 9:00 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:15/04/2021, Meeting start at 13:00

Meeting Location: 80 Thanh Son Street, Da Nang City

Approval: 15/04/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Coding “Bình luận” function.
  + Design test case.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Design test case. | Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding”bình luận” function. | Hiếu,Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 15/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 15:30 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:16/04/2021, Meeting start at 9:00

Meeting Location: 03 Quang Trung Street, Da Nang City

Approval: 16/04/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Hiếu, Phi.

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Test “bình luận” function.
  + Fix error.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Test “bình luận” function. | Hiếu, Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix error. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 16/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 10:00 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date: 17/04/2021 Meeting start at 9:30

Meeting Location: 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: 17/04/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Mentor: Lương Thị Thu Phương.

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Đánh giá Sprint 2.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Đánh giá sprint 2. | All Team & Mentor. | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 17/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 10:30 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date: 19/04/2021 , Meeting start at 13:00

Meeting Location: 80 Thanh Son Street, Da Nang City

Approval: 19/04/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Coding “Đóng góp” function.
  + Design test case.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Design test case. | Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding”Đóng góp” function. | Hiếu,Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 19/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 16:30 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:19/04/2021 , Meeting start at 8:00

Meeting Location: 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: 19/04/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Mentor: Lương Thị Thu Phương.

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Đánh giá Test Case.
  + Đánh giá interface.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Đánh giá Test Case. | All team & mentor | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface. | Mentor | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 19/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 9:00 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date: 19/04/2021, Meeting start at 9:30

Meeting Location: 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: 19/04/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Leader: Nhật.

Team Member: Hiếu, Phi.

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Test “Đóng góp” function.
  + Fix error.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Test “Đóng góp” function. | Hiếu, Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix error. | All team | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 19/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 11:00 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu

***XÂY DỰNG WEBSITE HOMECARE***

Meeting Date:21/04/2021, Meeting start at 9:15

Meeting Location: 03 Quang Trung, Da Nang City

Approval: 21/04/2021

Recorded By: Trương Thanh Hiếu

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Mentor: Lương Thị Thu Phương.

Leader: Nhật.

Team Member: Phi, Hiếu .

Absent:

**2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* + Đánh giá Document and product.

**3. TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Đánh giá Document | All Team | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hiếu | 21/04/2021 |

Kết thúc Cuộc họp lúc 11:05 cùng ngày

**Leader** **Recorder**

Thanh Nhật Trương Thanh Hiếu